## Slide 1: QL-TK
18. August 2014
Remond Krebs

## Slide 2: Agenda
Verabschiedung Protokoll der letzten QL-TK Sitzung
Pendenzenliste
Informationen aus anderen QL-Gremien
        1. QL-PV Abschaltung ATV 2. QL Marketing Gruppe INT-Abo Redesign 2015
        3. QL Tools & Prozess Gruppe Anpassung SW-Upgrade Rollout Prozess
Next Generation CMTS
Nachbearbeitung Partner Workshop Technik
QL INT-Abo Redesign 2015 – Anforderung / Auswirkung auf QL-Partner Access-Netz
Verschiedenes
  FTTH
  Public WLAN
  Verte!
  Input aus QL-TK
Nächste Sitzung

## Slide 3: 1. Verabschiedung Protokoll der letzten QL-TK Sitzung
Remond Krebs

## Slide 4: 2. Pendenzenliste
Remond Krebs

## Slide 5: Offene- / erledigte Pendenzen
…
Pendenzenliste
QL-TK

## Slide 6: 3. Informationen aus anderen QL-Gremien
Remond Krebs

## Slide 7: Abschaltung ATV
Informationen aus anderen QL-Gremien
QL-PV

## Slide 8: Abschaltung ATV
Informationen aus anderen QL-Gremien
QL-PV

## Slide 9: INT-Abo Redesign 2015
Erforderliche INT-Abo Erweiterung im Q1 2015
Informationen aus anderen QL-Gremien
QL Marketing Gruppe
Einführung Sept. 2014

## Slide 10: Anpassung SW-Upgrade Rollout Prozess
Aktueller Prozess: Neuer Prozess:
    Lieferant liefert neuen SW-Release 1. Lieferant liefert neuen SW-Release
    Quickline AG testet SW-Release im Labor 2. Quickline AG testet SW-Release im Labor bei o.k. => Rollout auf MIA-STB bei o.k. => Rollout auf MIA-STB
    Rollout auf MIA-STB 3. Rollout auf MIA-STB bei o.k. => Rollout im QL-Verbund bei o.k. => Rollout bei einem QL-Partner
    Rollout auf alle STB im QL-Verbund 4. Rollout bei einem (max. zwei) QL-Partner bei o.k. => Rollout im QL-Verbund 5. Rollout auf alle STB im QL-Verbund
Primär für Verte!-STB relevant
Informationen aus anderen QL-Gremien
QL Tools & Prozess Gruppe

## Slide 11: 4. Next Generation CMTS
Michel Renfer

## Slide 12: Projekt NG CMTS
Innerhalb des Projektes NG CMTS konnten seit dem letzten Update weitere Fortschritte erzielt werden:
Auswertung des RFP vom April ist abgeschlossen
Offene Fragen konnten mit den Herstellern weiter analysiert werden
Partner Workshop bezüglich den Anforderungen von DOCSIS 3.1 wurde durchgeführt
RFQ Unterlagen wurden erstellt (ausgehend von RFP plus weiteren Anforderungen)
RFQ Unterlagen wurden an Hersteller verschickt (Mitte Juli)
Aktueller Stand
Projekt NG CMTS
Aktueller Stand

## Slide 13: Projekt NG CMTS
Bis zum heutigen Zeitpunkt konnten folgende Erkenntnisse gewonnen werden:
Preislich liegen 2 Hersteller nahe zusammen, 1 Hersteller ist deutlich teurer (Basis RFP April)
DOCSIS 3.1 ist bei keinem Hersteller ohne Einschränkungen verfügbar
Ergänzungen der Systeme für DOCSIS 3.1 sind bei allen Hersteller nötig
DOCSIS 3.1 CMTS Ende 2015, DOCSIS 3.1 CM Anfang 2016, Remote-PHY 2016
DC Speisungen (2 Hersteller), AC Speisung nur bei einem Hersteller
Zeitlich rascher Rollout von 20 Standorten ist eine Herausforderung
Abstimmung Schnittstellen, Externe für Site Surveys / RLA, Paralleler Aufbau der Systeme nötig
Erkenntnisse
Projekt NG CMTS
Erkenntnisse

## Slide 14: Projekt NG CMTS
Zeitplan «Szenario A»
Projekt NG CMTS
Zeitplan

## Slide 15: Projekt NG CMTS
Zeitplan «Szenario B»
Projekt NG CMTS
Zeitplan

## Slide 16: Projekt NG CMTS
Damit das Projekt innerhalb der geforderten Rahmenbedingungen umgesetzt werden kann, müssen folgende Schritte sichergestellt werden:
Verabschiedung der Zeitpläne (TK / QL PV)
Abschluss der Meilensteine gemäss Zeitplanung
Vorbereitungsarbeiten seitens Partner initiiert
Abstimmung Schnittstellen QL-KNU
Rechtzeitige Umsetzung der Anpassungen an den Partner Headends bis Start RLA
Nächste Schritte
Projekt NG CMTS
Nächste Schritte

## Slide 17: Projekt NG CMTS
Bezüglich des Projektes bestehen folgende Risiken, welche durch geeignete Massnahmen (Projektleitung / Controlling) minimiert werden müssen:
Risiken
Projekt NG CMTS
Risiken
Risiko | Auswirkungen | Massnahme | Eintreten?
Vendor Entscheid erfolgt nicht rechzeitig | Projektverzögerung | Projektcontrolling /-reporting | Klein
Verabschiedung Terminplan kann nicht erfolgen | Projektverzögerung | Frühzeitige Traktandierung in TK / PV | Mittel
Abstimmung Schnittstellen verzögert | Projektverzögerung | TK zu diskutieren | Klein-Mittel
Vorbereitung Headends verzögert | Projektverzögerung / Verzögerung bei Abo Upgrades | TK zu diskutieren | Mittel-Gross
Vorbereitungen nicht überall abgeschlossen | Bei den betroffene Netze können Abo Upgrades nicht ausgerollt werden | TK zu diskutieren | Mittel-Gross

## Slide 18: 5. Nachbearbeitung Partner Workshop Technik
Michel Renfer

## Slide 19: Nachbearbeitung Partnerworkshop
Anlässlich des Partnerworkshops vom 3. Juni 2014 konnten diverse Themen identifiziert werden, welche eine Weiterbearbeitung durch die TK erfordern:
Synchronisation TK / Marketing Ausschuss
Einbringung der TK Themen in die QL PV
Planung CMTS / Netz konsolidieren
Ausgangslage
Nachbearbeitung Partnerworkshop
Ausgangslage

## Slide 20: Nachbearbeitung Partnerworkshop
Vermehrte Einbringung der TK in die QL PV wurde gefordert
Bessere Synchronisation mit MA
Massnahme:
Vorbereitung der TK Traktanden KNU-intern mit den jeweiligen CEO’s
Information der jeweiligen CEO’s über die Entscheide und Anträge der TK an die PV
Einbringung der TK Themen in die QL PV
Nachbearbeitung Partnerworkshop
Einbringung der TK Themen in die QL PV

## Slide 21: Nachbearbeitung Partnerworkshop
Komplexität und das Tagesgeschäft machen es zunehmend schwierig, die notwendigen Engineering Arbeiten effektiv durchführen zu können
Engineering aus einer Hand würde Sinn machen und die Effizienz steigern (Doppelspurigkeiten könnten vermieden werden)
Partizipation der Partner in diesem Prozess muss sichergestellt sein
Partner arbeiten mit verschiedenen externen Ingenieuren zusammen
Verbesserung lässt sich für Quickline nur erzielen, wenn wir die Anzahl Ingenieure reduzieren können
Trotz zentraler Planung müssten die Kosten durch die Partner getragen werden (Definition Kostenschlüssel)
Längerfristig trotz externer Unterstützung durch die Aufgabenverschiebung mit einem leichten Mehrbedarf an Ressourcen seitens Finecom zu rechnen
Massnahme:
Diskussion innerhalb TK und Entscheid über weiteres Vorgehen
Planung CMTS / Netz konsolidieren
Nachbearbeitung Partnerworkshop
Planung CMTS / Netz konsolidieren

## Slide 22: 6. QL INT-Abo Redesign 2015 Anforderung/Auswirkung auf QL-Partner Access-Netz
Michel Renfer / Remond Krebs

## Slide 23: Upstream Bandbreite
Die zunehmenden Downstream Bandbreiten und der (erwartete) Druck durch Swisscom (mit FTTS) auf US / DS Verhältnisse von < 1:10 machen Ausbauten im Upstream notwendig.
Erweiterung auf 85 MHz ist als erster Schritte mit vernünftigen Investitionen möglich
Einführung High-Split ist sehr umfangreich und Kostenintensiv
Überlegungen auf Verzicht Ausbau High Split zugunsten FTTH
FTTH Abdeckung ist gering und (noch) keine Alternative zu HFC für die flächendeckende und rasche Verfügbarkeit
Wegfall Analog Radio Dienst
Ausgangslage
Upstream Bandbreite
Ausgangslage

## Slide 24: Upstream Bandbreite
Ausgangslage
Upstream Bandbreite
Ausgangslage
DOCSIS 3.0
Heutiger Stand Infrastruktur
CCAP Phase 1 (4 US / 16 DS)
Swisscom Ziel mit Vectoring / FFTS 1:5

## Slide 25: Upstream Bandbreite
Ausgangslage
Upstream Bandbreite
Ausgangslage
DOCSIS 3.1
CCAP Phase 1 (4 US / 16 DS), wobei durch die parallele Aufschaltung von OFDM Upstream die Bandbreite limitiert bleibt

## Slide 26: Upstream Bandbreite
TK muss bezüglich Ausbau Upstream auf 85 MHz eine Position erarbeiten
TK muss bezüglich Analog Radio eine Position erarbeiten
TK muss bezüglich High Split eine Position erarbeiten
Diskussionspunkte / Pendenzen
Upstream Bandbreite
Diskussionspunkte / Pendenzen

## Slide 27: Upstream Bandbreite
Aktuelle Sicht Quickline AG:
    - Ein Wechsel auf 1:10 Konfigurationen scheint im Bereich des möglichen zu liegen.
    - Der Upstream Channel Bonding Rollout ist nach wie vor nicht flächendeckend abgeschlossen. Für diese Abos ist flächendeckend min. 2 Upstream Channels Pflicht. - Die 200er Abos können in Netzen mit RFOG nicht angeboten werden.
Anforderungen Partner-Netz: min. 2 US Frequenzen & aktivem US Channel Bonding
Bereits taugliche Netze: EWA / Belp (teilw.) / Brig / Burgdorf / ESAG
Noch nicht taugliche Netze: Belp (teilw.; Rollout USCB nötig / Flims (Rollout USCB nötig) / Grenchen (Rollout USCB nötig) / H’buchsee (Abos nicht supported in RFOG Zellen; max. 17 Mbit/s möglich) / Langenthal (Abos nicht supported in RFOG Zellen (max 17 Mbit/s möglich) / Muri (Rollout USCB nötig) / GGS (Rollout USCB nötig / Abos nicht supported in RFOG Zellen; max. 17 Mbit/s möglich) / EBL Telecom (Rollout USCB nötig) / GAW (Rollout USCB nötig / Abos nicht supported in RFOG Zellen; max. 17 Mbit/s möglich) / KFN (Rollout USCB nötig) / EWS (Rollout USCB nötig) / InterGGA (Rollout USCB nötig) / EBM Telecom (Rollout USCB nötig) Offen: WWZ (Abklärungen mit WWZ nötig)
QL-Partner Situation
Upstream Bandbreite
Diskussionspunkte / Pendenzen

## Slide 28: Upstream Bandbreite
Diskussion & Entscheidungsfindung in QL Marketingausschuss 14.08.14):
    Die 200er Abos können in Netzen mit RFOG nicht angeboten werden
    QL-Partner mit RFOG-Zellen sollen QL-Kunden mit einem 200er Abo weg vom HFC hin zur FTTH-Plattform migrieren!
    Schlussfolgerung; QL-Partner mit RFOG Zellen müssen FTTH einführen, um bereit zu sein die Endkunden mit einem 200er Abo mittels FTTH zu bedienen
Betrifft heute: H’buchsee (Abos nicht supported in RFOG Zellen; max. 17 Mbit/s möglich) Langenthal (Abos nicht supported in RFOG Zellen (max 17 Mbit/s möglich) GGS (Rollout USCB nötig / Abos nicht supported in RFOG Zellen; max. 17 Mbit/s möglich) GAW (Rollout USCB nötig / Abos nicht supported in RFOG Zellen; max. 17 Mbit/s möglich) WWZ (Abklärungen mit WWZ nötig)
QL-Partner Situation - RFOG
Upstream Bandbreite
Diskussionspunkte / Pendenzen

## Slide 29: 7. Verschiedenes
Remond Krebs

## Slide 30: Huawei ONT (GPON)
GPON OLT-Port: - Tx: 1490 nm / Rx: 1310 nm - Tx: 2,5 Gbps / Rx: 1,25 Gbps - Output Optical Power: min. 1,5 dBm / max. 5 dBm - Max. Receiver Sensitivity: -28 dBm
- Distanz: 20 km
GPON ONT-Port: - Tx: 1310 nm / Rx: 1490 nm - Tx: 1,25 Gbps / Rx: 2,5 Gbps - Output Optical Power: min. 0,5 dBm / max. 5 dBm - Min. Receiver Sensitivity: -27 dBm
- Distanz: 20 km
AGC / Ausgangspegel am RF-Port bei untersch. Distanzen
Verschiedenes
FTTH

## Slide 31: Huawei ONT (GPON)
AGC / Ausgangspegel am RF-Port bei untersch. Distanzen
Verschiedenes
FTTH

## Slide 32: Abschluss WLAN-Pilot
Email 03.07.2014 an QL-Verbund
      Nach Abschluss des WLAN Pilotbetriebs im Monat Juni informiere ich euch gerne kurz über den aktuellen Status und das weitere Vorgehen zur WLAN-Thematik. Technik: Die angewendete Cisco Meraki Cloud Lösung ist einfach zu installieren und in Betrieb zu nehmen, funktioniert gut, verfügt über einige sehr interessante Analyse-Features, bringt jedoch leider auch einige wichtige Limitationen mit sich. Rollout: Die gemachten Erfahrungen im WLAN Rollout (Standort akquirieren, Vertragsverhandlung mit Eigentümer, Bewilligungsverfahren, Informationen, Installation und Inbetriebnahme) zeigen, dass dieser Prozess aufwendig und nicht zu unterschätzen ist. WLAN Kundenerlebnis: Das WLAN wurde sehr aktiv durch 188 Quickline-Kunden (Zugriff unlimitiert mittels Account und Passwort) und über 400 Besucher (Zugriff limitiert mittels SMS-Registrierung) genutzt. Dies wiederspiegelt sich in einem Datenkonsum von über 130 GByte (wovon über 80 GB durch die Quickline-Kunden konsumiert wurden). Die Kundenbefragung zeigt, dass: Weiteres Vorgehen: Wir werden nun einige WLAN Rollout-Szenarien analysieren um mit einer Empfehlung in die QL-PV im Oktober zu kommen. Der QL-PV Entscheid bestimmt, ob zukünftig einheitlich im QL-Verbund eine WLAN-Lösung ausgerollt wird oder nicht. Wichtig; aufgrund der Erkenntnisse und somit aus heutiger Sicht wird ein WLAN-Rollout nicht mit der Cisco Meraki Cloud Lösung stattfinden. Hierzu wir eine neue Vendor-Evaluation stattfinden.
Erkenntnisse & weiteres Vorgehen
Verschiedenes
Public WLAN

## Slide 33: Migrationsplan
Aktuelle Situation:
      Es sind zwei unterschiedliche Verte!-Systeme in Betrieb:
        System01 = ‘alt’; 3’391 Kunden System02 = ‘neu’; 17’962 Kunden; QL-Partner = Muri / Belp / EWA / Flims / H’buchsee / FTTH-Kunden
  Ziel:
      Reduktion auf ein Verte!-System:
        alle QL-Partner bis Ende September 2014 auf System02 migrieren
        System01 per Ende 2014 abschalten und abbauen
  Migration:
      Findet jeweils in der Nacht (ab 03 Uhr) statt. Die betroffenen QL-Partner werde rund 2 Wochen im Voraus informiert
Erfolgte Partner-Migration & geplante Partner-Migration
Verschiedenes
QL-Verte!

## Slide 34: Input von QL-Partner
…
Verschiedenes
Input aus QL-TK

## Slide 35: 8. Nächste Sitzung
Remond Krebs

## Slide 36: Termine 2014
Nächstes Meeting: Montag 20- Oktober 2014
Ort: Residenz Au Lac, Aarbergstrasse 54, 2503 Biel/Bienne
Nächste Sitzung
QL-TK

## Slide 37: Vielen Dank
Remond Krebs