## Slide 1: QL-TK
23. März 2015
Michel Renfer

## Slide 2: Agenda
Verabschiedung Protokoll der letzten QL-TK Sitzung
Pendenzenliste
Informationen aus anderen QL-Gremien
        1. QL-PV
Verte!
Neue Modems
Next Generation CMTS
Verschiedenes
  FTTH Status
  DKT Produkte für QL-Partner
  Partner-Input aus der TK-Runde
Nächste Sitzung

## Slide 3: 1. Verabschiedung Protokoll der letzten QL-TK Sitzung

## Slide 4: 2. Pendenzenliste

## Slide 5: Offene- / erledigte Pendenzen
Siehe beigefügtes Dokument
2. Pendenzenliste
QL-TK

## Slide 6: 3. Informationen aus anderen QL-Gremien

## Slide 7: Update zum Projekt Vision
3. Informationen aus anderen QL-Gremien
QL-PV Januar 2015

## Slide 8: Update zum Projekt Vision
3. Informationen aus anderen QL-Gremien
QL-PV Januar 2015

## Slide 9: Update zur Erweiterung von Verte!
3. Informationen aus anderen QL-Gremien
QL-PV Januar 2015

## Slide 10: WLAN im QL-Verbund
3. Informationen aus anderen QL-Gremien
QL-PV Januar 2015

## Slide 11: Strategie Netzentwicklung
3. Informationen aus anderen QL-Gremien
QL-PV Januar 2015

## Slide 12: 4. Verte!

## Slide 13: Dedizierter Plattform-Zugriff für QL-Partner
Jeder QL-Partner hat neu einen dedizierten Zugriff auf seine Maps/Segmente der Verte!-Plattform zur Analyse & Überwachung (Bsp. Energie Belp visuell dargestellt).
4. Verte!
Plattform

## Slide 14: Dedizierter Plattform-Zugriff für QL-Partner
Erlaubt eine Analyse pro Segment mit der Sicht:
Anzahl Verte!-Clients
Anzahl genutzte DOCSIS-Channels
Genutzte Bandbreite DOCSIS-Playout
mit der Information Overload-Situation.
4. Verte!
Plattform

## Slide 15: Neue Verte!-STB
Eine neue Verte!-STB muss eingeführt werden, da die Bauteile/Komponenten für die ‘alte’ Verte!-STB nicht mehr erhältlich sind.
Die neue Verte!-STB ist von KTT und Ocilion seit KW11 für Tests bei QL freigegeben. QL-Plan:
Als erster Schritt werden durch die QL-Technik Tests im Labor durchgeführt (Abschluss in KW12 geplant)
Nach Freigabe werden in einem zweiten Schritt Tests bei den QL-Partner mit den MIA-STB Kandidaten durchgeführt (max. 20 Stk. / Abschluss in KW 13 geplant)
Nach Freigabe (KW14) können die QL-Partner ab dem Lager für Ihren Bedarf beliefert werden
(Angaben gem. aktuellem Planungsstand)
4. Verte!
Plattform

## Slide 16: 5. Neue Modems

## Slide 17: Neues HFC-Modem
TC7230 von Technicolor
24 x 8
Full band receiver
WLAN 2.4 GHz (802.11n & 2x2 MIMO) 5 GHz (802.11ac & 3x3 MIMO)
Feldtest April + Mai mit «Friendly Customers»
Produktionsstart ab Juni
5. Neue Modems
HFC

## Slide 18: Neues FTTH-Modem (P2P)
Genexis Platinum-6820
4 x Gbps LAN
2 x POTS
1 x USB
WLAN 2.4 GHz (802.11n & 2x2 MIMO) 5 GHz (802.11ac)
Ohne RF-Port!
Für QL-Partner abrufbar ab sofort
5. Neue Modems
FTTH

## Slide 19: 6. Next Generation CMTS

## Slide 20: Projekt-Plan
Aktueller Projektstand
Site Surveys sind in Arbeit und werden bis Ende März / Anfang April vorliegen
Projekt unterlief eine Priorisierungsrunde bedingt durch Vision
Planung muss unter den geänderten Rahmenbedingungen neu erfolgen (Unsicherheiten bezüglich des Ressourcenbedarfes seitens Vision an Technik Abteilung)
Tendenziell Verschiebung von flächen- auch partiellen Rollout mit einzelnen Partnern
Szenario eines intensiveren Rollouts ab August ist nachwievor ein Thema, jedoch stark abhängig von Vision
Zeitdauer des Rollouts dürfte sich tendenziell etwas vergrössern
6. Next Generation CMTS
Update Informationen

## Slide 21: 7. Verschiedenes

## Slide 22: Projekt-Plan
Milestones:
Migrationen der ‘alten’ Ericsson FTTH-Kunden auf die ‘neuen’ Huawei FTTH-Systeme muss bis Mai 2015 abgeschlossen sein
SW-Entwicklung (QMC) bis Ende Juni 2015 abgeschlossen
Acceptance-Tests für Juli 2015 geplant
Schulungen der Partner & QL-KD optional vor oder nach Juli 2015 geplant
FTTH-Rollout Freeze pro Partner kombiniert mit Migration ‘alte’ auf ‘neu’ FTTH Architektur ab August 2015 geplant => benötigt eine Abstimmung mit allen FTTH-Partner
Nach erfolgreicher Migration pro Partner stehen die neuen FTTH-Rolloutprozesse zur Verfügung
Hinweis:
In dieser Phase konnten ausschliesslich die Residential-Prozesse und-Produkte abgebildet werden => die Business-Produkte werde nachfolgend entwickelt (QMC) und eingeführt
7. Verschiedenes
1. FTTH Status
Neue Architektur-Lösung und FTTH-Prozesse

## Slide 23: Netzprodukte von DKT
Die Firma DKT hat im Februar 2015 die QL in Nidau besucht, um Ihre Produkte vorzustellen.
QL stellt diese Produktinformationen den QL-Partner zur Verfügung. Die QL-Partner informieren und entscheiden sich unabhängig von QL, welche Netz-Produkte von welchen Lieferanten eingesetzt werden. Sollte ein Bedarf eines gesammelten und zentralisierten Einkaufs für die QL-Partner entstehen, so steht QL gerne zur Verfügung um die Vorteile einer Mengen-Rabattierung z.Hd. Der QL-Partner sicherzustellen.
Die DKT-Informationen sind den QL-Partner als Beilage zugesendet.
7. Verschiedenes
2. DKT Produkte für QL-Partner
Information z.Hd. aller QL-Partner

## Slide 24: Input / Feedback Partner
…
7. Verschiedenes
3. Partner-Input aus TK-Runde
Diverse Themen

## Slide 25: 8. Nächste Sitzung

## Slide 26: Nächster QL-TK Termin
Nächstes Meeting: Montag 18. Mai 2015
Ort: Residenz Au Lac, Aarbergstrasse 54, 2503 Biel/Bienne
Zeit: 13:30 Uhr – 17 Uhr
8. Nächste Sitzung
QL-TK

## Slide 27: Vielen Dank